| Uczestnik | Sposób komunikacji | Częstotliwość | Notatki |
| --- | --- | --- | --- |
| UODO | Poczta e-mail | Kiedy zostanie złożona skarga, dojdzie do dużego wycieku danych… | pisma elektroniczne w razie wystąpienia zgłoszenia |
| Zespół front-end | Spotkania osobiste | Codziennie | Daily Scrum |
| Zespół back-end | Spotkania osobiste | Codziennie | Daily Scrum |
| UOKiK | Poczta e-mail | Kiedy zostanie zgłoszone naruszenie prawa konkurencji | pisma elektroniczne w razie wystąpienia zgłoszenia |
| Dział sprzedaży | Spotkania projektowe | Raz w miesiącu | Spotkania na temat nowych rozwiązań marketingowych |
| Właściciel projektu | Raporty i prezentacje | osiągnięcie kamielni milowych, znaczące zmiany w projekcie | spotkania odbywają się w pierwszy dzień roboczy miesiąca |