| Lp. | Rodzaj | Nazwa | Opis | Rola | Oczekiwania | Wpływ | Komunikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizacja | UODO | Urząd Ochrony Danych Osobowych | Monitorowanie | Zgodność z przepisami | Możliwość nałożenia kar | Wyłącznie formalna |
| 2 | Grupa | Zespół front-end | Zespół programistów front-end | Stworzenie nowej szaty graficznej | Zgodność z wymaganiami | Możliwość zgłaszania propozycji modyfikacji projektu | Regularne raporty i prezentacje |
| 3 | Grupa | Zespół back-end | Zespół programistów back-end | Stworzenie funkcjonalności  na stronie | Zgodność z wymaganiami | Możliwość zgłaszania propozycji modyfikacji projektu | Regularne raporty i prezentacje |
| 4 | Organizacja | UOKiK | Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów | Monitorowanie | Zgodność z przepisami | Możliwość nałożenia kar | Wyłącznie formalna |
| 5 | Grupa | Dział sprzedaży | Dział sprzedaży w firmie | Kontrolowanie procesów handlowych | Zgodność z wytycznymi firmy | Możliwość zażądania zmian | Spotkania projektowe |
| 6 | Osoba | Właściciel projektu | Właściciel projektu | Główny wizjoner projektu | Realizacja projektu zgodnie z wizją | Kluczowa decyzyjność w projekcie | Regularne raporty i prezentacje |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |